## Slide 1: 11月工作汇报
报告人：熊思
华中科技大学数字媒体实验室
日期：2016.11.29
http://media.hust.edu.cn

## Slide 2: 汇报内容一览
工作计划
完成情况
存在的问题
后续工作展望

## Slide 3: 计划工作
11月工作计划
  原搜球网
    维护搜球网台球，修复图像检索
  重构搜球网（毕设工作）
    基于docker测试ambari框架
    基于HDFS与HBASE实现图像服务器
http://media.hust.edu.cn

## Slide 4: 汇报内容一览
工作计划
完成情况
存在的问题
后续工作展望

## Slide 5: 完成情况
11月工作计划
  原搜球网
    维护搜球网台球，修复图像检索
  重构搜球网（毕设工作）
    基于docker测试ambari框架
    基于HDFS与HBASE实现图像服务器
http://media.hust.edu.cn

## Slide 6: 维护搜球网
维护搜球网台球部分
  问题
    97上的图像检索服务长期未运行，不能使用图像检索功能
    97磁盘满了
    97同步图片到96部分缺失
  解决方法
    Socket通信，96上的客户端与97端的服务端一起调试
    使用du、df命令查找大文件，并删除
    使用局域网传输
http://media.hust.edu.cn

## Slide 7: Ambari集群搭建
ambari
  快速搭建Hadoop相关集群，便于维护整个集群
  主要支持Apache Hadoop生态圈中的组件
  由ambari-server、ambary-agent组成
  问题
    第一次安装时需要相对较长时间，公共源下载安装包并分发
    各个组件的相关配置需要重新自行配置
    会强制安装一些额外的非必须组件
  后期考虑使用
http://media.hust.edu.cn

## Slide 8: Ambari集群示意图
http://media.hust.edu.cn

## Slide 9: 重构搜球网
http://media.hust.edu.cn

## Slide 10: 图片服务器
特点分析
  图片批量一次性写入 put
  读取需求量大 get
  无更新更改删除需求 del、post
  实现思路
    设置两个队列，分别为生产队列与消费队列
    从消费队列取总计64MB大小的图片构建MapFile
    将MapFile写入HDFS中，在Hbase中记录图片-Mapfile的对应关系
    设置缓存，包括对MapFile的缓存与Image的缓存

## Slide 11: 图片服务器-写入数据流

## Slide 12: 图片服务器-读取数据流

## Slide 13: 图片服务器
实现说明
  REST API仅实现了一个请求 GET(DEL，POST，PUT)
  图片录入采用SCP协议，相比多次HTTP POST效率要更高效
  考虑到库的安全性，批量录入API不应对外暴露
  队列由两部分组成，Redis与LocalFS
  缓存：阈值，最久时间淘汰机制
  经调试，成功在docker上部署
  Z. Bao, S. Xu, W. Zhang, et al. A Strategy for Small Files Processing in HDFS[C]. In International Conference of Young Computer Scientists, Engineers and Educators. 2016: 109-119.

## Slide 14: 汇报内容一览
工作计划
完成情况
存在的问题
后续工作展望

## Slide 15: 图片服务器
未完成部分
  编写部署脚本，简化部署流程，自动化
  初步读写性能测试
  单元测试代码
待深入
  Docker，docker-compose
  Thrift（与Hbase相关），nginx（静态文件代理）
  研究Hbase，考虑将图片字节数据存储至Hbase

## Slide 16: 汇报内容一览
工作计划
完成情况
存在的问题
后续工作展望

## Slide 17: 后续工作展望
任务模块 | 时间安排(Day) | Delay | 附
读写性能测试 | 3 | 3 | 借助通用规则进行
V2.0：Hbase存储图片 | 3 | 4 | 与V1.0对比
HDFS索引预读取研究 | 10 | 5 | 研究论文并实现
文本索引服务器的搭建 | 20 | 10 | 使用ElaticSearch搭建分布式全文本检索服务器
存储层

## Slide 18
Thank You!
http://media.hust.edu.cn